ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 11/2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

| Αρ. Απόφασης | Περίληψη |
| --- | --- |
| 246/2017 | 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. |

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Ιουνίου έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 32878/16-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 35.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

| ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ |
| ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |  |

- ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

- ΟΙ κ.κ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, και ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 32089 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:

Παρακαλούμε στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσετε την παρακάτω τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2017 ως εξής:

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ | Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΔΑΠΑΝΗ 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Ι.Α.1.6) | ΣΑΤΑ 2016 ΣΑΤΑ 2016 | 1311.0001 | 39.270 35.730 | 15.7331.0012 | 0 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Ι.Α.2.1) | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ 2016 | 5122.0001 1311.0001 | 0 75.000 | 15.7311.0055 | 75.000 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (2017) (Ι.Α.3.2) | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  | 0 | 30.7336.0002 | 0 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (Ι.Α.4.3) | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  | 0 | 45.7311.0001 | 0 |
| ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ι.Α.4.4) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ | 1326.0006 | 0 | 15.7331.0021 | 0 |
| ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ –ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ι.Α.4.6) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ | 1326.0008 | 0 | 15.7331.0023 | 0 |

Η τροποποίηση προτείνεται για τους παρακάτω αντιστοίχως λόγους:

Α) Αδυναμία εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης χώρου σε παιδικό σταθμό διότι ο υπόψιν χώρος δεν είναι πλέον διαθέσιμος προς ενοικίαση.

Β) Προβλέπεται ότι για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ που εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αρκούν 75.000 € για το έτος 2017.

Γ) Δεν προβλέπεται να δημοπρατηθεί νέο έργο για την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων εντός του έτους 2017 διότι δεν έχουν καταγραφεί αιτήματα δημοτών για το λόγο αυτό.

Δ) Προτείνεται η προμήθεια νέου προκατασκευασμένου οστεοφυλακείου έναντι της κατασκευής εκ σκυροδέματος για τεχνικοοικονομικούς λόγους, δηλαδή, οικονομίας, ευχαίρειας εργασιών και συντομότερου χρόνου περαίωσης.

Ε) 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2017 (για τα δύο έργα στο τέλος του πίνακα), σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθμό 123/2017 ΑΔΑ:ΩΧΑΞ7Λ7-ΤΛΓ).

Επισημαίνεται ότι η διάθεση 75.000 € που προέρχονται από ΣΑΤΑ 2016 και προορίζοντο για την κατάσκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, διατίθενται με την παρούσα για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ- ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.

- Ότι η τροποποίηση προτείνεται για τους παρακάτω αντιστοίχως λόγους:

Α) Αδυναμία εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης χώρου σε παιδικό σταθμό διότι ο υπόψη χώρος δεν είναι πλέον διαθέσιμος προς ενοικίαση.

Β) Προβλέπεται ότι για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ που εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αρκούν 75.000 € για το έτος 2017.

Γ) Δεν προβλέπεται να δημοπρατηθεί νέο έργο για την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων εντός του έτους 2017 διότι δεν έχουν καταγραφεί αιτήματα δημοτών για το λόγο αυτό.

Δ) Προτείνεται η προμήθεια νέου προκατασκευασμένου οστεοφυλακείου έναντι της κατασκευής εκ σκυροδέματος για τεχνικοοικονομικούς λόγους, δηλαδή, οικονομίας, ευχέρειας εργασιών και συντομότερου χρόνου περαίωσης.

Ε) 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2017 (για τα δύο έργα στο τέλος του πίνακα), σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθμό 123/2017 ΑΔΑ: ΩΧΑΞ7Λ7-ΤΛΓ).

- Ότι η διάθεση 75.000 € που προέρχονται από ΣΑΤΑ 2016 και προορίζονταν για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, διατίθενται με την παρούσα για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.

- Ότι η Οικονομική Υπηρεσία θα προβεί στην αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2017, ως εξής:

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ | Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΔΑΠΑΝΗ 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Ι.Α.1.6) | ΣΑΤΑ 2016 ΣΑΤΑ 2016 | 1311.0001 | 39.270 35.730 | 15.7331.0012 | 0 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Ι.Α.2.1) | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ 2016 | 5122.0001 1311.0001 | 0 75.000 | 15.7311.0055 | 75.000 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (2017) (Ι.Α.3.2) | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  | 0 | 30.7336.0002 | 0 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (Ι.Α.4.3) | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  | 0 | 45.7311.0001 | 0 |
| ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ι.Α.4.4) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ | 1326.0006 | 0 | 15.7331.0021 | 0 |
| ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ –ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ι.Α.4.6) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ | 1326.0008 | 0 | 15.7331.0023 | 0 |

Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτη Βασιλική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία, Φωτόπουλος Ανέστης, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης, Παπαδάκης Ευάγγελος, Κεχαγιά Μαγδαληνή, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη και Λασκαρίδης Λάζαρος.

#### Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  246/2017 και δημοσιεύτηκε την  3/7/2017.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| --- | --- |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |