ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			       		Καλλιθέα  18/04/2018

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ			           		Αρ.Πρωτ.:22689

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                	        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ	:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ	:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση	:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76		                Ενταύθα

ΑΡΜΟΔΙΟΣ	:Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ - ΧΡ. ΔΑΡΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο	:213-20.70.473-424

ΘΕΜΑ		:Έγκριση παράτασης προθεσμίας

περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ»

Κύριε  Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της με αρ. πρωτ. 20411/03-04-2018 αίτησης της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας  του έργου του θέματος,

σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, κατά έξι (6) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 23-10-2018.

## Συνημμένα

- Γνωμοδότηση της Τ.Υ.

- Η με αρ. 20411/03-04-2018 αίτηση

της ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε

ΚΟΙΝ/ΣΗ						            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ