ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			       		Καλλιθέα  16/07/2018

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ			           	Αρ.Πρωτ.:41175

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                 ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ	:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ	:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση	:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76		             Ενταύθα

ΑΡΜΟΔΙΟΣ	:Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ	-Χ.ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο	:213-20.70.475, 474

ΘΕΜΑ	:Εγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας

περαίωσης του έργου «Συντήρηση

οδικού δικτύου – οδοσήμανσης &

ηλεκτροφωτισμού»

Κύριε  Πρόεδρε,

Εχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης  4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17-10-2018.

- Συνημμένα

-- Η με αρ. πρωτ. 39543/12-07-2018 αίτηση αναδόχου

-- Γνωμοδότηση

ΚΟΙΝ/ΣΗ							      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ