ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Καλλιθέα  31/01/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ						Αρ. Πρωτ.10951

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                          	                   ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ	:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			         		Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ	:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ.Δ/νση	:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.176 76         		           Ενταύθα

ΑΡΜΟΔΙΟΣ	:Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Τηλέφωνο	:213-20.70.475

ΘΕΜΑ	:Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο ΑΠΕ (τελικό) του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω:

Ο 2ος ΑΠΕ (τελικός) του έργου συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 2ος ΑΠΕ (τελικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών α) 38.863,35 € (προ ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (69.570,66 – 38.863,35) = 30.707,31 € και β) 48.190,55 € (περ/νου του ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (86.267,62 – 48.190,55) = 38.077,07 €.

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό) του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 48.190,55 € (περ/νου του ΦΠΑ).

# Συνημμένα

-- Αιτιολογική Έκθεση

-- 2ος ΑΠΕ

-- Τελική επιμέτρηση

ΚΟΙΝ/ΣΗ							    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

-- Τ.Υ.

-- Ο.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ