ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			       		Καλλιθέα  19/09/2019

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ			           		Αρ.Πρωτ.: 51084

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                	     ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ	:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ	:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση	:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76		                    Ενταύθα

ΑΡΜΟΔΙΟΣ	:Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Τηλέφωνο	:213-20.70.466

ΘΕΜΑ		:Εγκριση του 2ου ΑΠΕ (τελικού-τακτοποιητικού)

του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017»

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο ΑΠΕ (τελικό – τακτοποιητικό) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω :

Ο 2ος ΑΠΕ του έργου είναι τελικός – τακτοποιητικός και συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 2ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών : α) 38.602,14€ (προ  Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (39.483,02 – 38.602,14) = 880,18 € και β) 47.866,65 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (48.958,94 – 47.866,65) = 1.092,29 €.

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό – τακτοποιητικό), του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 47.866,65 €.

Συνημμένα

-- 2ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός)

-- Αιτιολογική Εκθεση

-- Τελική Επιμέτρηση του έργου

ΚΟΙΝ/ΣΗ							Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

-- Ο.Υ.

-- Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ