| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |  | Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 8/2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας |
| --- | --- | --- |
| Αρ. απόφασης: 73/2021 | Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του χρόνου λήξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (MIS 5030054) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης. |  |

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Μαΐου έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 19712/13-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία στάλθηκε στον Δήμαρχο Καλλιθέας, σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19-7-2018).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας webex, τα τριάντα εννέα (39) από τα σαράντα πέντε (45) μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτριος Κάρναβος.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, συμμετείχαν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων: του 2ου διαμερίσματος κ. Ευθυμιάδης Κυριάκος και του 3ου διαμερίσματος κ. Δεληασλανίδης Δημήτριος.

Συμμετείχαν: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κωστάκης Εμμανουήλ, Σκανδαλάκης Νικόλαος, Καλαμπαλίκης Γεώργιος, Παπαθανάσης Δημήτριος, Ερμίδης Δημήτριος, Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Κοττέας Παναγιώτης, Δελατόλας Τζώρτζης, Δαβάκη Ευανθία, Παπαρούπα Άννα, Μαργαρίτη Βασιλική, Αδαμοπούλου Αναστασία, Ασκούνης Κωνσταντίνος, Εξάρχου Αθηνά, Εμιρζάς Ιωάννης, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Γερολυμάτος Γεώργιος, Μαργωμένος Γεώργιος, Φωτόπουλος Ανέστης, Παπαχρήστος Βασίλειος, Ηλιάδης Νικόλαος, Μπουκουβάλας Βασίλειος, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ιορδανίδου Παρθένα, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, Αυγερινού Ελένη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Κοσμίδου-Πρέντζα Ευσεβία, Ιωαννίδης Χρήστος και Δαμουλιάνου Κυριακή.

Δεν συμμετείχαν: Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γεωργούσης Παναγιώτης, Φωτεινόπουλος Γεώργιος, Βακαλόπουλος Ιωάννης, Μπουγάς Τρύφων και Κασιδιάρη Βιολέτα αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Δαμουλιάνου Κυριακή.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 17210 έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. πρωτ. 619/27–02–2018 (Κωδικός: ATT068 / ΑΔΑ:6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους αντίστοιχους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 με κωδικό (ΑΤΤ068), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

- Την υπ’ αρ. 254/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΔ9ΩΕΚ-ΙΤ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας για την υποβολή πρότασης και το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Περιφέρειας Αττικής».

- Την με αρ. πρωτ. 1162/23-04-2020 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030054 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»», ποσού 99.331,60 ευρώ (ΑΔΑ:ΨΙΓΠ7Λ7-Γ6Ψ).

- Την με αρ. 82/2020 απόφαση Δ.Σ περί αποδοχής της απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030054 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»», ποσού 99.331,60 ευρώ (ΑΔΑ:Ω8ΔΕΩΕΚ-ΧΒΗ).

- Την με αρ. πρωτ. 4238-29-01-2021 έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030054

- Το γεγονός ότι η υλοποίηση της Πράξης θα ωφελήσει υπηρεσίες του Δήμου.

Παρακαλούμε όπως  κατά  την  προσεχή  συνεδρίαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου,  συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της τροποποίησης του χρόνου λήξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (MIS 5030054) και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης.

Αναλυτικά, σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ. 619/27–02–2018 (Κωδικός: ATT068 / ΑΔΑ:6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ) Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους αντίστοιχους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 με κωδικό (ΑΤΤ068), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», καθώς και της  υπ’ αρ. 254/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΔ9ΩΕΚ-ΙΤ6) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας για την υποβολή πρότασης και το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Περιφέρειας Αττικής» εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1162/23-04-2020 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030054 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»», ποσού 99.331,60 ευρώ (ΑΔΑ:ΨΙΓΠ7Λ7-Γ6Ψ). Η ως άνω απόφαση η οποία όριζε ως χρόνο έναρξης της Πράξης την 2-5-2020 και λήξης την 1-5-2021,  εγκρίθηκε με την με αρ. 82/2020 απόφαση Δ.Σ Καλλιθέας.

Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες δημοπράτησης δεδομένου του χρονοβόρου χαρακτήρα τους και του μικρού σχετικά χρονικού περιθωρίου υλοποίησής τους από την έγκριση των σχεδίων τευχών διακήρυξης από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής την 29/01/2020 έως την λήξη της Πράξης την 01-05-2021, όπως και των γενικότερων περιορισμών λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στο κάτωθι :

Έγκριση τροποποίησης του χρόνου λήξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (MIS 5030054) με νέα ημερομηνία λήξης την 31/12/2022  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης.

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας, αφού έλαβε υπόψη του:

- Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.

- Την με αρ. πρωτ. 619/27–02–2018 (Κωδικός: ATT068 / ΑΔΑ:6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους αντίστοιχους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 με κωδικό (ΑΤΤ068), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

- Την υπ’ αρ. 254/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΔ9ΩΕΚ-ΙΤ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας για την υποβολή πρότασης και το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Περιφέρειας Αττικής».

- Την με αρ. πρωτ. 1162/23-04-2020 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030054 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»», ποσού 99.331,60 ευρώ (ΑΔΑ:ΨΙΓΠ7Λ7-Γ6Ψ).

- Την με αρ. 82/2020 απόφαση Δ.Σ περί αποδοχής της απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030054 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»», ποσού 99.331,60 ευρώ (ΑΔΑ:Ω8ΔΕΩΕΚ-ΧΒΗ).

- Την με αρ. πρωτ. 4238/29-01-2021 έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030054.

- Το γεγονός ότι η υλοποίηση της Πράξης θα ωφελήσει υπηρεσίες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του χρόνου λήξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (MIS 5030054) με νέα ημερομηνία λήξης την 31/12/2022  και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καλλιθέας κ. Κάρναβο Δημήτριο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης.

#### Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2021 και δημοσιεύτηκε την 20/5/2021.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| --- | --- |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΑΝΝΑ |